新郑市“十四五”教育发展规划

为贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的实施意见》、《河南省教育厅关于做好“十四五”期间城乡中小学布局规划的意见》（豫教发规〔2021〕19号）、《河南省教育厅办公室<关于编制“十四五”期间城乡中小学布局规划的通知>》（教办发规 〔2021〕47号）等文件精神，优化我市城乡中小学学校规划布局和学校建设，提高城乡中小学校教育质量和办学效益，制定本规划。

一、“十三五”期间专项规划实施情况及现状分析

（一）“十三五”期间专项规划实施情况。“十三五”期间，全市教育事业得到较快发展，如期实现了“十三五”中小学布局调整规划的各项既定目标。

1.迁建初中1所、小学4所：和庄镇中学、薛店镇实验小学、薛店镇龙华小学、薛店镇解放路小学、龙湖镇沙窝李小学

2.撤销小学3所、教学点3个：观音寺太清小学、观音寺王行庄小学、辛店北靳楼完全小学、观音寺贾庄教学点、龙湖镇山西乔小学郭庄教学点、辛店镇岳庄完全小学王庄教学点

3.重建小学2所、教学点2所：观音寺镇英李小学、龙湖镇山后杜小学，龙湖镇柏树刘小学小乔沟教学点教学楼、龙湖镇山后杜小学荆王教学点综合楼

4.新建中学2所、小学2所：龙湖三中、龙湖四中、龙湖镇祥和路一小、辛店镇居易小学

5.改、扩建中专1所、中学5所、小学9所：中等专业学校宿舍楼及附属工程、新郑高中校舍及附属工程、新郑三中校舍及附属工程、辛店镇第一初级中学综合楼、和庄镇初中教师周转宿舍及附属工程、苑陵中学教学楼及附属工程、孟庄镇双唐完全小学、孟庄镇洪常小学教学楼、新村镇吴庄完全小学教师周转宿舍及附属工程、薛店镇常刘完全小学教师周转宿舍及附属工程、龙湖镇泰山完全小学综合楼及附属工程、仓城小学校舍及附属工程、第二实验小学教学楼及附属工程、梨河镇梨河完全小学教学楼及附属工程，观音寺镇南场完全小学教学楼、综合楼、餐厅及附属工程

（二）城乡中小学布局现状。2020年，我市有公办中小学校136所，在校生154581人。其中高中5所，在校生15281人，初中27所，在校生39835人，公办小学104所，在校生99465人，小学教学点25个，在校生858人， 特殊教育学校1所，在校生163人；民办中小学11所，在校生10373人。其中高中2所，在校生2639人，初中3所，在校生1898人，小学6所，在校生5836人。

我市作为国家新型城镇化综合试点市和全省加快城乡一体化进程试点市,深入实施“融入大郑州、融入郑州航空港经济综合实验区，承接沿海地区产业转移、承接郑州产业辐射”的“双融入、双承接”发展战略，促进新型城镇化“新郑模式”。近年来，在市委市政府的正确领导下，在社会各界的关心支持下，广大教职工开拓进取，真抓实干，在推动教育均衡、促进教育公平、深化教育改革、提升教育质量等方面，取得了一定的成绩。随着我市经济社会快速发展和新型城镇化的逐步推进，“入学难”、“大班额”等问题成为社会热点问题，做好中小学布局调整和教育资源配置势在必行。

二、“十四五”期间城乡中小学校建设整体规划

（一）规划依据

1.国务院办公厅关于规范农村义务教育学校布局调整的意见（国办发〔2012〕48号）；

2.《河南省义务教育学校办学条件基本标准（试行）》；

3.河南省人民政府办公厅关于进一步做好农村义务教育学校布局调整工作的意见（豫政办〔2012〕132号）；

4.《郑州市城市规划管理技术规定》（试行）；

5.《新郑市城乡总体规划纲要（2015-2030）》等。

（二）规划原则

因地制宜、鼓励寄宿、规模适宜、方便学生。

（三）规划目标

以党的十九大和十九届五中全会精神为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,按照国家和我省相关文件要求，依据我市“十四五”经济社会发展规划、国土空间总体规划及扩充城镇义务教育资源规划以及已编制完成的消除大班额规划，制定县域内“十四五”期间城乡中小学布局规划，优化城乡中小学校布局，全面提高学校办学条件。坚持整体规划、分步实施，着力促进义务教育的均衡发展，努力实现以下目标：

1.城乡中小学学校布局进一步优化。结合新郑市实际，科学布局城乡中小学校，严格履行撤并方案与程序，加快乡村寄宿制学校建设，办好乡村小规模学校，保留必要的教学点，保障学生就近享有优质教育。到2025年,全市城乡中小学校布局与区域人口变化特别是学龄人口变化相适应,基本实现学校布局合理、规模适度、办学质量和效益提升，为实现市域义务教育优质均衡发展打下良好基础。

2.城乡中小学学校办学条件明显改善。着力解决城镇中小学大班额问题，有序有效推进城乡中小学教育扩容，在旧城改造、新区开发、产业集聚区、住宅小区建设过程中，同步规划建设标椎化配套学校，切实满足适龄儿童就近划片入学要求，优化学校空间布局。到2025年，城乡中小学学校办学条件达到省定基本标准，基本消除大班额和超大班额现象，市域内学校办学条件和发展水平基本平衡。

3.城乡中小学学校办学水平进一步提升。全市城乡中小学学校教育巩固率达到国家规定要求，城乡中小学教育普及水平得到巩固和提高，教育教学质量得到提升。小学学龄人口入学率保持在100%，初中学龄人口入学率要达到100%，杜绝义务教育阶段辍学现象。

（四）城乡中小学现状

1.高中现状。全市现有高中5所，在校生15281人，304个教学班，班均人数50.26人，学校占地面积555945平方米（约833.9亩），生均占地36.38平方米。

高中现状一览表

| 现有中学数量（所） | 现有学生人数（人） | 现有班级数（班） | 学校占地面积（㎡） | 班均人数（人/班） | 生均占地面积（㎡/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 15281 | 304 | 555945 | 50.26 | 36.38 |

2.初中现状。全市现有初中27个，在校初中生39835人，745个教学班，班均人数53.46人，学校占地面积996277.03平方米（约1494.4亩），生均占地25.01平方米。

| 中学现状一览表 |
| --- |
| 序号 | 所属区域 | 现有中学数量（所） | 现有学生人数（人） | 现有班级数（班） | 学校占地面积（㎡） | 班均人数（人/班） | 生均占地面积（㎡/人） |
| 1 | 局直学校 | 10 | 15266 | 284 | 349129 | 53.8 | 22.9 |
| 2 | 新村镇 | 2 | 2242 | 42 | 92020 | 53.4 | 41.0 |
| 3 | 梨河镇 | 1 | 1150 | 22 | 34000 | 52.3 | 29.6 |
| 4 | 辛店镇 | 2 | 3090 | 57 | 54933 | 54.2 | 17.8 |
| 5 | 和庄镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | 薛店镇 | 1 | 2259 | 44 | 39363 | 51.3 | 17.4 |
| 7 | 观音寺镇 | 2 | 1772 | 34 | 63581 | 52.1 | 35.9 |
| 8 | 孟庄镇 | 2 | 2022 | 41 | 48113 | 49.3 | 23.8 |
| 9 | 郭店镇 | 1 | 2438 | 46 | 66700 | 53.0 | 27.4 |
| 10 | 龙湖镇 | 4 | 8874 | 160 | 204660 | 55.5 | 23.1 |
| 11 | 城关乡 | 2 | 722 | 15 | 38778 | 48.1 | 53.7 |
|  | 合计 | 27 | 39835 | 745 | 996277 | 53.5 | 25.0 |

3.小学现状。全市现有小学104个，在校小学生99465人，2096个教学班，班均人数47.45人，学校占地面积1556163.67平方米（2334.2亩），生均占地15.64平方米。

| 小学现状一览表 |
| --- |
| 序号 | 所属区域 | 现有小学数量（所） | 现有小学生人数（人） | 现有班级数（班） | 学校占地面积（㎡） | 班均人数（人/班） | 生均占地面积（㎡/人） |
| 1 | 局直学校 | 16 | 35601 | 676 | 304316 | 52.7 | 8.5 |
| 2 | 新村镇 | 7 | 2746 | 74 | 79117 | 37.1 | 28.8 |
| 3 | 梨河镇 | 5 | 2124 | 66 | 68001 | 32.2 | 32.0 |
| 4 | 辛店镇 | 6 | 4909 | 118 | 184474 | 41.6 | 37.6 |
| 5 | 和庄镇 | 4 | 1642 | 42 | 35610 | 39.1 | 21.7 |
| 6 | 薛店镇 | 9 | 5490 | 130 | 171848 | 42.2 | 31.3 |
| 7 | 观音寺镇 | 11 | 2647 | 78 | 86992 | 33.9 | 32.9 |
| 8 | 孟庄镇 | 8 | 4730 | 122 | 91962 | 38.8 | 19.4 |
| 9 | 郭店镇 | 13 | 5443 | 151 | 157928 | 36.0 | 29.0 |
| 10 | 龙湖镇 | 22 | 32833 | 593 | 329868 | 55.4 | 10.0 |
| 11 | 城关乡 | 3 | 1300 | 46 | 46047 | 28.3 | 35.4 |
|  | 合计 | 104 | 99465 | 2096 | 1556164 | 47.5 | 15.6 |

（五）学生数量预测

1.高中学生数量预测。根据初中毕业生人数，推算出至2025年全市高中在校生人数23776人，按班均50人计算，共需475.52个教学班。

“十四五”期间普通高中学位需求一览表

| 年度 | 初中毕业生数 | 高中段应入学人数（按照95%的毛入学率） | 公办普通高中应入学人数（普通高中按照毕业生总数的60%，减去民办高中招收1750人） | 一年级需求班级数 | 3个年级共需要班级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年 | 12711 | 12075 | 5876 | 117.52 | 352.56 |
| 2022年 | 13857 | 13164 | 6564 | 131.28 | 380.56 |
| 2023年 | 15526 | 14750 | 7566 | 151.32 | 400.12 |
| 2024年 | 16424 | 15603 | 8105 | 162.1 | 444.7 |
| 2025年 | 16427 | 15603 | 8105 | 162.1 | 475.52 |

2.初中学生数量预测。至2025年全市初中在校生人数54193人，按班均50人计算，共需1084个教学班。

| “十四五”期间初中生源预测统计 |
| --- |
| 年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 城关乡 | 735 | 695 | 541 | 536 | 590 |
| 辛店镇 | 3114 | 2903 | 2585 | 2457 | 2443 |
| 观音寺镇 | 1949 | 1833 | 1503 | 1341 | 1286 |
| 梨河镇 | 1272 | 1215 | 1103 | 1040 | 1082 |
| 和庄镇 | 1329 | 1052 | 800 | 784 | 797 |
| 薛店镇 | 2455 | 2531 | 2494 | 2643 | 2765 |
| 孟庄镇 | 2223 | 2251 | 2279 | 2291 | 2381 |
| 龙湖镇（含局直） | 12752 | 15046 | 17359 | 19305 | 21277 |
| 郭店镇 | 2691 | 2733 | 2714 | 2701 | 2741 |
| 新村镇 | 2045 | 1791 | 1378 | 1346 | 1368 |
| 城区 | 12842 | 13596 | 13898 | 14100 | 14486 |
| 合计 | 45807 | 48377 | 49714 | 51621 | 54193 |

- 小学学生数量预测。2020年全市小学一年级在校生人数18187人，依据新郑市人口发展“十四五”专项规划，2025年全市常住总人口预计达到149万人，据此可推算出，到2025年一年级在校小学生人数共22350人，全部在校小学生121615人，按班均45人计算，共需2703个教学班。

“十四五”期间小学生生源预测统计

| 年度 | 一年级小学生人数（人） |
| --- | --- |
| 2020 | 18187 |
| 2021 | 19020 |
| 2022 | 19853 |
| 2023 | 20686 |
| 2024 | 21519 |
| 2025 | 22350 |

（六）问题分析

1.教育资源数量不足。城镇化进程加快，城市人口快速增长，再加上大批量外来人口，导致我市学龄人口大幅增加，现有教育资源有限，无法满足急剧增长的教育需求，因而，出现了“大班额”、“入学难”的现象。教育资源的不足，也不利于城市发展。

2.教育资源分布不均衡。一是老城区与城市新区教育资源分布不均衡，二是城市和乡镇教育资源分布不均。

3.部分学校生均用地面积不达标。由于老城区用地紧张，且部分学校地块不规则，导致中小学教学中部分功能教室缺乏。

4.部分学校“大班额”现象严重。按照国家标准，小学每班不超过45人，中学每班不超过50人，由于教育资源的短缺，导致部分学校出现“大班额”现象，“大班额”现象使学校的教学质量难以保证，也不利于学生的健康成长。

（七）规划任务

1.至2025年实际在校生高中生人数23776人，需教学班476个。“十四五”期间，新建高中2所，至2025年全市共建成高中7所，按72班规模，共有504个教学班，可提供学位数25200个，可以满足“十四五”期间高中学生就学需求。

2.至2025年实际在校生初中生人数54193人，需教学班1084个。“十四五”期间，新建初中11所，扩建初中12所，新增初中教学班456个，至2025年全市共可提供初中教学班1201个，学位60050个，可以满足“十四五”期间初中学生就学需求。

3.至2025年实际在校生小学生人数121615人，需教学班2703个。新建小学22所，改扩建小学12所，新增小学教学班714个，至2025年全市可提供小学教学班2810个，学位126450个，可以满足“十四五”期间小学生就学需求。

4.新建九年一贯制学校1所，新增54个教学班,新增学位2520个。

新郑市“十四五”期间城乡中小学布局建设规划一览表

| 年度 | 新建 | 迁建 | 重建 | 撤销 | 民办改为公办 | 改扩建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高中 | 初中 | 小学 | 九年一贯制 | 初中 | 小学 | 小学 | 小学 | 教学点 | 小学 | 初中 | 小学 |
| 合计 | 2 | 11 | 22 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 |
| 2021 |  | 5 | 8 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 | 6 |
| 2022 | 2 | 3 | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 | 4 |
| 2023 |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |
| 2024 |  | 3 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |

三、“十四五”规划结果

（一）“十四五”期间城乡中小学规划布局情况

2020年末全市常住人口117.2万人，根据《新郑市人口发展“十四五”专项规划》，2025年全市常住人口预计达到149万人。高中在校生23776人，初中在校生54193人，小学在校生121615人。通过优化中小学校布局和学校建设，全市中小学校共172所（高中：7所，初中38所，小学126所，九年制一贯制学校1所，特殊教育学校1所，小学教学点23个）。

（二）“十四五”期间城乡中小学各乡镇规划布局情况

1.中心城区新建高中1所，新增班级72班，新增学位3600个。新建初中5所，改扩建初中3所，新增班级216班，新增学位10800个。新建小学10所，改扩建小学3所，迁建小学2所，新增班级306班，新增学位13770个。

2.龙湖镇新建高中1所，新增班级72班，新增学位3600个。新建初中3所，改扩建初中2所，新增班级120班，新增学位6000个。新建小学8所，改扩建小学1所，迁建小学1所，政府收购小学1所，新增班级270班，新增学位12150个。新建九年一贯制学校1所，新增班级数54个，新增学位2520个。

3.孟庄镇改扩建初中1所，迁建初中1所。新建小学3所，改扩建小学1所，迁建小学1所，重建小学1所，新增班级90班，新增学位4050个。

4.薛店镇新建初中1所，新增班级48班，新增学位2400个。改扩建小学3所。

5.郭店镇新建初中2所，改扩建初中1所，新增班级72班，新增学位3600个。新建小学1所，新增班级36班，新增学位1620个。

6.新村镇改扩建初中2所。

7.辛店镇改扩建初中1所，迁建初中1所，撤销教学点2个。

8.观音寺镇改扩建初中1所，改扩建小学2所。

9.梨河镇改扩建初中1所，改扩建小学2所。

（三）全市规划项目投资预测及土地需求预测

1.规划项目投资需求。“十四五”期间，规划项目建筑面积1104995平方米，投资预测347352.9万元。

2021年57270.9万元，新建校舍面积217025平方米。

2022年95671.67万元，新建校舍面积378458平方米。

2023年78953.67万元，新建校舍237540.3平方米。

2024年74716.67万元，新建校舍236333.3平方米。

2025年40740万元，新建校舍116400平方米。

2.规划项目土地需求预测。“十四五”期间，规划项目需新占用土地2274.44亩。

2021年753.01亩。

2022年708.25亩。

2023年335.19亩。

2024年456.69亩。

2025年21.3亩。

规划项目所需用地由市土地部门协同相关乡镇办事处统一安排。

3.规划项目各乡镇资金及土地需求。

中心城区：投资141915.9万元，936.02亩。

龙湖镇：投资103000万元，727.98亩。

孟庄镇：投资32940万元，214.11亩。

郭店镇：投资29850万元，180.65亩。

薛店镇:投资17537万元，119.88亩。

新村镇:投资400万元，无新增用地需求。

辛店镇:投资14100万元，95.8亩。

观音寺镇:投资3810万元，无新增用地需求。

梨河镇:投资3800万元，无新增用地需求。

四、“十四五”期间城乡中小学布局规划分年度实施计划

（一）2021年实施计划

1.新建初中5所（新郑市外国语初级中学、新村镇第三初级中学、新郑市西城中学、薛店镇第二初级中学、郭店镇第二初级中学）。

2.新建小学8所（新郑市东方国际小学、城关乡西城小学、新村镇桃园小学、新郑市文化路第二小学、新郑市少典路小学、孟庄镇万科星图小学、龙湖镇阳光第一小学、龙湖镇祥安路第一小学）。

3.改扩建初中1所（新郑市苑陵中学）、改扩建小学6所（新郑市仓城小学、新郑市第二实验小学、观音寺镇南场完全小学、龙湖镇镇直小学、新村镇吴庄完全小学、观音寺镇南场完全小学）

4.迁建初中1所（孟庄镇第一初级中学）、小学1所（孟庄镇孟庄完全小学）。

5.撤销教学点2个（辛店镇居易小学金芒果教学点、辛店镇实验小学许岗教学点）。

6.撤销小学2个（新郑市观音寺镇王行庄完全小学、新郑市观音寺镇太清完全小学）

新郑市外国语初级中学：2021年实施，36班规模，用地面积54.2亩，建筑面积24000㎡，总投资8500万元。

新村镇第三初级中学：2021年实施，24班规模，用地面积43.55亩，建筑面积24000㎡，总投资7500万元。

新郑市西城中学：2021年实施，54班规模，用地面积97.2亩，建筑面积58368㎡，总投资19800万元。

薛店镇第二初级中学：2021年实施，48班规模，用地面积119.88亩，建筑面积45334㎡，总投资13000万元。

郭店镇第二初级中学：2021年实施，36班规模，用地面积74.65亩，建筑面积37583㎡，总投资11000万元。

新郑市东方国际小学：2021年实施，24班规模，用地面积23.22亩，建筑面积9161㎡，总投资3188万元。

城关乡西城小学：2021年实施，36班规模，用地面积42.19亩，建筑面积16557㎡，总投资5000万元。

新村镇桃园小学：2021年实施，24班规模，用地面积25.51亩，建筑面积10205㎡，总投资3237.9万元。

新郑市文化路第二小学：2021年实施，24班规模，用地面积27.8亩，建筑面积10000㎡，总投资3500万元。

新郑市少典路小学：2021年实施，36班规模，用地面积41.31亩，建筑面积17000㎡，总投资6000万元。

孟庄镇万科星图小学：2021年实施，18班规模，用地面积19.45亩，建筑面积6000㎡，由企业代建。

龙湖镇阳光第一小学：2021年实施，48班规模，用地面积51.95亩，建筑面积20000㎡，由企业代建。

龙湖镇祥安路第一小学：2021年实施，24班规模，用地面积19.44亩，建筑面积,10000㎡，总投资3200万元。

扩建新郑市苑陵中学教学楼、运动场及附属工程：2021年实施，建筑面积4998㎡，总投资1200万元。

扩建新郑市仓城小学校舍、运动场及附属工程：2021年实施，建筑面积5454㎡，总投资2840万元。

扩建新郑市第二实验小学教学楼及附属工程：2021年实施，建筑面积3092㎡，总投资800万元。

扩建观音寺镇南场完全小学教学楼、综合楼、餐厅及附属工程：2021年实施，建筑面积6334㎡，总投资1500万元。

改建龙湖镇镇直小学北教学楼：2021年实施，建筑面积2000平方米，总投资200万元。

改建新村镇吴庄完全小学风雨操场及附属工程：2021年实施，建筑面积3000㎡，总投资1600万元。

扩建观音寺镇南场完全小学教师周转宿舍、运动场及附属工程：2021年实施，建筑面积3496㎡，总投资1510万元。

孟庄镇第一初级中学：2021年实施，36班规模，用地面积71.72亩,建筑面积38659㎡,总投资11000万元。

孟庄镇孟庄完全小学：2021年实施，36班规模，用地面积40.94亩,建筑面积18008㎡,总投资5000万元。

撤销辛店镇居易小学金芒果教学点：2021年实施。

撤销辛店镇实验小学许岗教学点：2021年实施。

新郑市观音寺镇王行庄完全小学：2021年实施。

新郑市观音寺镇太清完全小学：2021年实施。

（二）2022年实施计划

1.新建高级中学2所（新郑市溱洧高级中学、新郑市第五高级中学）。

2.新建初级中学3所（新郑市文汇初级中学、新郑市溱洧初级中学、龙湖镇第五初级中学）。

3.新建小学3所（新郑市文汇小学、龙湖镇魏庄完全小学、龙湖镇祥和路第二小学）。

4.改扩建初级中学10所（新郑市实验中学、辛店镇第二初级中学、观音寺初级中学、梨河镇初级中学、和庄镇初级中学、郭店镇第一初级中学、龙湖镇第二初级中学、龙湖镇第一初级中学、新村镇第一初级中学、新村镇第二初级中学）。

5.改扩建小学4所（梨河镇七里堂完全小学、梨河镇绰刘完全小学、薛店镇岳庄完全小学、薛店镇民盟烛光小学）。

6.迁建小学1所（龙湖镇梅山完全小学）。

新郑市溱洧高级中学：2022年实施，72班规模，用地面积198.8亩,建筑面积76000㎡,总投资20000万元。

新郑市第五高级中学：2022年实施，72班规模，用地面积156亩,建筑面积76000㎡,总投资20000万元。

新郑市文汇初级中学：2022年实施，48班规模，用地面积75.8亩,建筑面积32000㎡,总投资11200万元。

新郑市溱洧初级中学：2022年实施，54班规模，用地面积98.56亩,建筑面积50000㎡,总投资16000万元。

龙湖镇第五初级中学：2022年实施，36班规模，用地面积59.59亩,建筑面积25668㎡,总投资8500万元。

新郑市文汇小学：2022年实施，24班规模，用地面积22.5亩,建筑面积10000㎡,总投资3500万元。

龙湖镇魏庄完全小学：2022年实施，36班规模，用地面积56亩,建筑面积16000㎡,总投资5000万元。

龙湖镇祥和路第二小学：2022年实施，36班规模，用地面积41亩,建筑面积16000㎡,总投资5000万元。

扩建新郑市实验中学综合楼及篮球场改造：2022年实施,建筑面积5000㎡,总投资1500万元。

扩建辛店镇第二初级中学教学楼：2022年实施,建筑面积5000㎡,总投资1500万元。

扩建观音寺初级中学教师周转宿舍：2022年实施,建筑面积2800㎡,总投资800万元。

扩建梨河镇初级中学教学楼、食堂、宿舍：2020年实施，建筑面积8400㎡，总投资2500万元。

扩建和庄镇初级中学教学楼：2020年实施，建筑面积3000㎡，总投资900万元。

扩建郭店镇第一初级中学教学楼、宿舍：2020年实施，建筑面积8000㎡，总投资2400万元。

扩建龙湖镇第二初级中学钢结构餐厅：2020年实施，建筑面积800㎡，总投资200万元。

扩建龙湖镇第一初级中学40套教师周转宿舍：2020年实施，建筑面积2800㎡，总投资800万元。

扩建新村镇第一初级中学钢结构餐厅：2020年实施，建筑面积500㎡，总投资150万元。

扩建新村镇第二初级中学钢结构餐厅和篮球场改造：2020年实施，建筑面积500㎡，总投资250万元。

扩建梨河镇七里堂完全小学教学楼：2020年实施，建筑面积2500㎡，总投资700万元。

扩建梨河镇绰刘完全小学教学楼：2020年实施，建筑面积2000㎡，总投资600万元。

扩建薛店镇岳庄完全小学教学楼：2020年实施，建筑面积9300㎡，总投资3000万元。

扩建薛店镇民盟烛光小学教学楼：2020年实施，建筑面积4800㎡，总投资1400万元。

迁建龙湖镇梅山完全小学教学楼：2022年实施，建筑面积16000㎡，总投资6000万元。

（三）2023年实施计划

1.新建九年一贯制学校1所（龙湖镇东苑九年一贯制学校）。

2.新建小学4所（城关乡凤台路小学、新郑市丰台园小学、孟庄镇孟港路完全小学、龙湖镇祥安路第二小学）。

3.改扩建小学2所（孟庄镇栗元史小学、薛店镇龙华小学）。

4.重建小学1所（孟庄镇三旺马小学）。

5.迁建初中1所（辛店镇第一初级中学）。

6.迁建小学1所（和庄镇东高小学）。

龙湖镇东苑九年一贯制学校：2023年实施，54班规模，用地面积73亩，建筑面积2600㎡，总投资9100万元。

城关乡凤台路小学：2023年实施，36班规模，用地面积45.89亩，建筑面积16000㎡，总投资5000万元。

新郑市丰台园小学：2023年实施，48班规模，用地面积50亩，建筑面积22000㎡，总投资7700万元。

孟庄镇孟港路完全小学：2023年实施，36班规模，用地面积40.5亩，建筑面积16000㎡，总投资5600万元。

龙湖镇祥安路第二小学：2023年实施，18班规模，用地面积15亩，建筑面积6000㎡，总投资2100万元。

孟庄镇栗元史小学：2023年实施，18班规模，建筑面积6000㎡，总投资2100万元。

薛店镇龙华小学：2023年实施，24班规模，建筑面积6278㎡，总投资137万元。

孟庄镇三旺马小学：2023年实施，18班规模，建筑面积6000㎡，总投资2100万元。

辛店镇第一初级中学：2023年实施，36班规模，用地面积95.8亩，建筑面积36000㎡，总投资12600万元。

和庄镇东高小学：2023年实施，12班规模，用地面积15亩，建筑面积4000㎡，总投资1400万元。

（四）2024年实施计划

1.新建初级中学3所（郭店镇常家庄社区中学、龙湖镇后湖安置区中学、龙湖镇西南万人社区中学）。

2.新建小学7所（新郑市文化路一小、新郑市学院西路小学、郭店镇常家庄社区小学、孟庄镇枣源路小学、龙湖镇祥和路第三小学、龙湖镇后湖安置区小学、龙湖镇西南万人社区小学）。

郭店镇常家庄社区中学：2024年实施，36班规模，用地面积54亩，建筑面积25000㎡，总投资8750万元。

龙湖镇后湖安置区中学：2024年实施，36班规模，用地面积48亩，建筑面积18000㎡，总投资6300万元。

龙湖镇西南万人社区中学：2024年实施，48班规模，用地面积80亩，建筑面积48000㎡，总投资16800万元。

新郑市文化路一小：2024年实施，24班规模，用地面积21.29亩，建筑面积10000㎡，总投资3500万元。

新郑市学院西路小学：2024年实施，30班规模，用地面积31.9亩，建筑面积13000㎡，总投资4550万元。

郭店镇常家庄社区小学：2024年实施，48班规模，用地面积52亩，建筑面积22000㎡，总投资7700万元。

孟庄镇枣源路小学：2024年实施，36班规模，用地面积41.5亩，建筑面积16000㎡，总投资5600万元。

龙湖镇祥和路第三小学：2024年实施，36班规模，用地面积44亩，建筑面积16000㎡，总投资5600万元。

龙湖镇后湖安置区小学：2024年实施，36班规模，用地面积40亩，建筑面积16000㎡，总投资5600万元。

龙湖镇西南万人社区小学：2024年实施，36班规模，用地面积44亩，建筑面积16000㎡，总投资5600万元。

（五）2025年实施计划

1.扩建中学1所（孟庄镇第二初级中学）。

2.迁建小学1所（新村镇新村小学）。

孟庄镇第二初级中学教学楼：2025年实施，36班规模，建筑面积6400㎡，总投资2240万元。

新村镇新村小学：2025年实施，24班规模，用地面积21.3亩，建筑面积10000㎡，总投资3500万元。

五、布局规划制定、论证、公示、报批的办法和程序

（一）加强调研，认真论证。各乡镇、街道办事处首先摸清情况，认真测算，深入研究，根据情况与所在地自然资源部门及有关村沟通对接，编制好本辖区专项规划。市教育局进行汇总后形成专项规划草案初稿，然后组成调研组到各乡镇、街道办事处逐一对接，逐一测算核算、实地察看，尤其对新建、扩建项目需占用土地的，征求当地政府及自然资源部门的意见。调研后逐一分析汇总，逐一研究甄别，使专项规划更趋科学合理。

（二）规范学校撤并程序。撤并的实施必须统筹考虑学生上下学交通安全、寄宿生学习生活设施等条件保障，广泛听取学生家长、学校师生、村民自治组织和乡镇人民政府的意见。对于确需撤并的学校和教学点，坚持实事求是和先建后撤的原则，保证平稳过渡。

（三）坚持中小学规划联审联批机制。依据有关政策法规，对区域所有控制性详细规划进行联审联批，使中小学布局及用地符合发展的需求。

六、组织领导和保障措施

城乡中小学布局规划工作是一项政策性、指导性很强的工作，涉及部门多，工作任务艰巨，必须切实加强组织领导、科学合理规划、严格编报程序、明确责任分工、加强监督考核，有效推进“十四五”期间城乡中小学布局规划的贯彻落实和组织实施。

（一）加强组织领导，注重政策宣传。贯彻落实城乡中小学布局规划和建设以县级政府为主的管理体制,我市成立以主管教育副市长为组长、有关部门负责人及各乡镇政府（街道办事处）行政正职为成员的领导小组,切实做好优化城乡中小学校布局规划和建设工作，至少每半年研究一次工作。在领导小组的领导下，加强与发改、财政、自然资源、住建、环保等的沟通协调，精心组织专门力量全面调研，严格规范城乡中小学布局规划的编制、论证、征求意见、报批等程序，确保规划的科学性、合理性、可行性。通过媒体及召开座谈会等形式，广泛宣传优化城乡中小学校布局规划和建设的重要意义，取得广大乡村基层干部群众和社会各界的理解和支持。

（二）逐一摸底调查，科学合理规划。将本次规划与“十四五”经济社会发展规划、国土空间总体规划、新型城镇化规划、义务教育薄弱环节改善与能力提升工程以及新郑市实际情况相结合，根据各个乡镇新型农村社区建设进度，对城乡中小学教育学校逐一开展摸底调查，准确掌握中小学生就学需求。统筹建设需要和财力可能，根据改扩建或新建中小学校情况，确定与之有关的建设用地、资金需求和教师补充等有关事项，列出建设项目清单，明确时间表和路线图。凡列入专项规划的城乡中小学校基本建设项目要确保建设土地和资金。

（三）严格编报程序，加强项目统筹。严格专项规划编报程序，严格履行撤并方案的制定、论证、公示、报批等程序，并通过举行听证会等多种有效途径，广泛听取意见，保障群众充分参与并监督决策过程。对列入近期“全面改薄”等项目进行基础设施建设的学校原则不撤并。通过项目统筹比对，寄宿制学校建设要与“全面改薄”规划、扩充城镇义务教育资源规划、消除大班额专项规划、农村中小学校舍维修改造专项资金项目等义务教育学校建设项目相衔接,避免重复建设和资源闲置浪费。

（四）明确责任分工，加强监督考核。在市政府的统一领导下，有关部门要按照专项规划作出的部署和要求，切实履行好各自的职责，落实好任务，实行分工负责，分级管理，共同推进中小学布局规划的实施。各乡镇、街道办事处要进一步明确任务和职责，按照部署，切实加强对中小学布局规划工作的领导，制定方案，完善措施，做好群众思想工作，认真扎实推进工作，确保按照省市级专项规划按期实施和完成。我市“十四五”期间城乡中小学布局规划落实情况通过教育督导报告等形式定期公布，接受同级人大、政协以及社会各界的监督。

2021年10月15日