新郑市郭店镇2021年发行一般劵

使用情况说明

总发行金额：5000万元人民币

项目进度（永通路项目）：

1、雨水管道完成765米，占总工程量的23.5%；
2、污水管道完成413米，占总工程量的16%；
3、土方开挖完成35000立方，占总工程量的46.6%；
4、土方回填完成20000立方，占总工程量的8.3%；
5、清淤泥完成6100立方，占总工程量的35.7%；
6、换填完成4500立方，占总工程量的17.2%。

支出金额：1618056.65元人民币