2022年新郑市观音寺镇菜王村农田水利灌溉项目实施方案

一、项目提要

1.项目名称：2022年新郑市观音寺镇菜王村农田水利灌溉项目

2.资金来源：财政衔接资金

3.投资规模：项目总投资160万元

4.项目实施单位及责任人：市农委   张强

5.项目建设地点：观音寺镇菜王村

6.项目建设内容：菜王村计划打井4眼，总井深1200，购置安装20吨压力罐4个，智能卡节水控制器4套，配套水泵4台，埋设管道5000米，埋设电缆2000米。

7.项目实施期限：2022年6月至12月

二、项目背景

1.村属性：是否贫困村

否

- 自然条件：

菜王村位于新郑市观音寺镇以南10公里处，陉山脚下，有人口3800余人，土地3500余亩。主要经济作物有玉米和冬小麦。因地理水位下降，一、二、三、五组内原有水井干枯，近11800亩农田浇地难。

- 村两委班子情况：

菜王村有村两委6人，支部委员3名，村委委员3名。支部书记村主任一肩挑，支部和村委会成员交叉任职。

- 产业发展情况：

菜王村2019年3月创办郑州市冉农实业有限公司，主营肉驴养殖项目，2020年年收入达到97万元，2021年年收入达到近50万元。在党委政府的帮助下，2021年新建一处占地近100万元的养殖场也已经开始施工。

- 现有基础设施情况：

菜王村共3500亩农田，现有灌溉水井六眼。

三、效益分析

绩效目标：新打机井项目新增1500亩灌溉面积，群众知晓率达到95%以上，群众满意度达到95%以上”，群众知晓率达到95%以上，群众满意度达到95%以上”。

帮扶机制：新打机井项目“改善群众生产生活条件，增加农业收入”。

四、保障措施

1.建立群众参与机制

为切实做好农田水利灌溉项目建设，成立菜王村农田水利灌溉项目指挥部，总指挥由菜王村支部书记担任，村两委成员为副指挥，各村民组长和村民代表为成员，积极配合农田水利灌溉项目建设。

2.建立沟通协调机制

1是充分发挥村干部的协调沟通作用，为工程建设创造良好的施工环境，确保工程顺利施工；2是承担农田水利灌溉项目建设和监督管理工作，帮助协调解决建设过程中的重大事项；3是适时对工程质量、进度、安全情况进行检查。

3.建立竣工项目管护制度。

对已建成的工程实行专人管护，巩固项目建设效果和成效。

五、结论

同意该项目入库，并全力配合项目实施。