新发改能源〔2019〕1号

关于开展油气输送管道隐患排查整治活动的工作方案

各乡（镇）人民政府,各油气长输管道企业：

为全面加强我市油气输送管道保护工作，有效防范油气输送管道安全事故发生，确保人民群众生命财产安全和管道安全平稳运行，根据《郑州市发展和改革委员会关于开展油气输送管道隐患排查整治工作方案的通知》（郑发改能源〔2019〕94号）要求，结合我市实际，特制定全市油气输送管道隐患排查整治工作方案。

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立安全发展理念，深刻吸取近期省内事故教训，充分认识安全生产形势的严峻性、紧迫性。强化“红线意识”，加大安全生产工作力度，进一步巩固油气输送管道隐患排查整治攻坚战成果，建立完善油气管道保护长效机制，保持严管重罚高压态势，杜绝新增隐患，全面提升油气输送管道保护和安全管理水平，确保管道安全平稳运行。

二、工作重点

此次隐患排查整治工作，各涉及油气长输管道的乡（镇）人民政府负责本行政区域内油气输送管道隐患排查整治的组织领导，落实属地管理责任，督促管输企业落实好安全生产主体责任，履行好相应职责。

- 排查整治范围

全市石油天然气管道及附属设施（不含城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道）

- 排查整治重点

1. 各涉及油气长输管道的乡（镇）人民政府要落实属地管理责任，强化源头安全管控，加强管道保护监管情况。

2.管输企业严格落实安全生产主体责任，建立安全生产责任体系，开展隐患排查整治活动等情况。主要有防范遏制重特大事故各项责任措施落实情况；企业开展完整性管理及计划，强化高后果识别及管理、地质灾害管理、管道标识设置等情况；企业开展管道本体及附属设施法定检验检测，及时维修维护或更新有缺陷的设备设施，提高管道本体及附属设施安全可靠性的情况；企业对管道沿线存在占压穿越、安全距离不足、密闭空间、滑坡、山洪地质灾害和其他工程弃渣等危及管道安全情形的隐患排查治理的情况；企业在建管道项目依法履行管道保护、安全设施“三同时”情况；企业应急组织体系建设情况。

三、工作安排

即日起至2019年6月30日，组织开展全市油气输送管道隐患排查整治活动。

（一）全面部署阶段（即日起至2月25）

部署阶段，各涉及油气长输管道的乡（镇）人民政府要结合本辖区油气管道特点，制定工作方案。

（二）组织自查阶段（2月26起至4月20）

按照省、市相关要求，各涉及油气长输管道的乡（镇）人民政府组织油气管输企业对工作部署、履职尽责、隐患整改、建章立制、制度执行、隐患上报、隐患台账建立等落实情况开展自查。

（三）集中排查整治和监管执法阶段（4月21起至6月20）

1.各涉及油气长输管道的乡（镇）人民政府要结合油气长输管道情况制定检查表，列明检查事项、具体内容和检查标准，在自查的基础上，深入企业开展对表检查，确保检查全覆盖。

2.对检查中发现的每一项事故隐患，都要建立台账，严格落实整改责任，制定整改措施，立即整改。对已排查出的管道保护重大事故隐患进行梳理，列出清单，挂牌督办，逐项明确整改措施、责任单位、责任人，相关管输企业对挂牌督办的重大隐患按照“五落实”要求进行整改治理。对于存在违法事实的行为，要依法严格落实停业整顿、上限处罚、追究法律责任等执法措施。

（四）统筹推进，巩固提高阶段（6月21日至6月30日）

1.各涉及油气长输管道的乡（镇）人民政府要采取突击检查、明察暗访、随机抽查等方式，对排查有遗漏、整治不到位的问题隐患登记入账，立即整改。

2.对油气输送管道排查整治工作进行总结，健全风险管控和隐患排查整治长效机制，工作总结上报市发展改革委备案。

四、有关要求

1.加强组织领导，强化宣传教育，按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”要求，扎实推进隐患排查整治工作。

2.加强对管道保护工作的检查督导，形成长效机制，各涉及油气长输管道的乡（镇）人民政府负责同志每月要带队督导检查或暗查暗访1-2次。

3.建立信息周报制度，每周四下午下班前将工作进展情况报送市发展改革委。各单位要指定1名联络员负责日常业务，2月25日前报送实施方案时，一并上报联系人信息（单位、部门、姓名、职务、手机号码）。

联系电话：62689022

工作邮箱：xzsgdb@163.com

附件：1.新郑市油气输送管道隐患清单

2.新郑市油气输送管道隐患排查台账

3.新郑市油气输送管道隐患排查台账汇总表

2019年2月19日